Коммерческое предложение

Полный редизайн сайта GIGANT MEDIA

| Заказчик | GIGANT MEDIA (bestgigantmedia.uz) |
| --- | --- |
| Продукт | Полный редизайн корпоративного сайта + дизайн-система + шаблоны + внедрение концепции |
| Стоимость по рынку | 6 000 USD |
| Спецпредложение | 3 000 USD |
| Срок | 2 недели |
| Дата | _______________ |
| От | _______________ |
| Кому | _______________ |

1. Резюме

GIGANT MEDIA — сильное производство полного цикла с 15+ годами опыта, филиалами по Узбекистану и реальными B2B-клиентами.
Текущий сайт это преимущество не показывает: он выглядит устаревшим, перегруженным и слабо продаёт услуги.

Мы предлагаем полный редизайн сайта — не косметический «перекрас», а новую визуальную систему, новую структуру и новый путь клиента к заявке.

Рыночная стоимость пакета: 6 000 USD.
На рынке Узбекистана сайт такого уровня обычно стоит 5–6 тысяч долларов.

Специальные условия для GIGANT MEDIA: 3 000 USD
и фиксированный срок 2 недели — потому что концепция, структура блоков, визуальная система и promo уже подготовлены, а не стартуют «с нуля».

Результат для бизнеса: сайт, который за 5–10 секунд объясняет, кто вы, что производите, почему вам можно доверять — и ведёт к заявке.

2. Проблема текущего сайта

Текущий сайт (тёмная устаревшая подача) создаёт разрыв между реальным уровнем компании и тем, как её видит клиент онлайн.

| Проблема | Как это бьёт по бизнесу |
| --- | --- |
| Тёмный, шумный, «старый» визуал | Компания кажется менее современной, чем конкуренты |
| Слабый первый экран | Посетитель не понимает ценность за 5 секунд |
| Услуги как сухой каталог | Сложно выбрать направление → меньше целевых заявок |
| Слабые кейсы | B2B не видит доказательств результата |
| Нет ясного процесса | Страх сроков и хаоса |
| География и масштаб спрятаны | Не используется сильный аргумент «филиалы по стране» |
| Слабый путь к заявке | Лиды теряются на трении |

Сайт сейчас скорее «витрина прошлого», чем B2B-инструмент продаж.

3. Решение: концепция редизайна

Мы сохраняем узнаваемый зелёный акцент бренда #ACD03A и полностью меняем визуальный язык:

- светлый, воздушный, премиальный интерфейс;

- крупная чистая типографика;

- карточная система и мягкие тени;

- живые фото производства и кейсов;

- плавный premium-motion без дешёвых эффектов;

- строгая модульная сетка;

- продающая структура главной + шаблоны услуги и кейса.

Стиль: clean · minimal · tech · industrial · trustworthy.

4. Было → Стало

| Было | Стало |
| --- | --- |
| Тёмный перегруженный стиль | Светлый premium B2B |
| Герой не продаёт | Сильный УТП + 2 CTA + фото производства |
| Услуги-каталог | 13 направлений с продающей подачей и шаблонами лендингов |
| Картинки вместо кейсов | Кейсы: задача → решение → результат |
| Доверие размыто | Логотипы клиентов, цифры, команда, отзывы, процесс |
| География почти не работает | Блок «О компании» + филиалы по Узбекистану |
| Заявка «где-то внизу» | Чёткий CTA-блок и форма |
| Нет системы | Design system + motion rules |

5. Разбор по блокам сайта

A. Header / навигация

Что было: перегруженное меню, слабый акцент на действие.
Что сделано: sticky-шапка, логотип, понятное меню, заметная кнопка «Оставить заявку»; на мобильном — чистое меню.
Зачем: пользователь всегда может перейти к нужному разделу или заявке.
Почему важно: в B2B решают скорость и ясность.
Влияние: меньше потери навигации, выше доходимость до формы.

B. Hero (первый экран)

Что было: общий заголовок без жёсткого УТП и слабый визуальный фокус.
Что сделано:
- заголовок: «Производим рекламу, которая работает»;
- короткий текст про полный цикл;
- 2 CTA: «Рассчитать проект» / «Смотреть кейсы»;
- живое фото производства;
- чипы: 15+ лет · 1500 проектов/год · своё производство.

Зачем: продать смысл компании за 5 секунд.
Почему важно: первый экран = фильтр «свой/чужой» для корпоративного клиента.
Влияние: рост вовлечения и кликов в услуги/кейсы/заявку.

C. О компании

Что было: текст есть, но география и масштаб не работают как аргумент продажи.
Что сделано: полноценный блок с текстом о 15+ годах, полном цикле, опыте наружной рекламы + сетка филиалов:

- Ташкент — Ташкентская область

- Город Чирчик

- Город Ангрен

- Город Нурафшон

- Город Бука

- Город Бекабад

- Ургенч — Нукус

- Навои — Бухара

- Гулистан — Джиззак — Самарканд

- Фергана — Коканд — Андижан — Наманган

Зачем: показать, что GIGANT MEDIA — не локальная мастерская, а сеть присутствия.
Почему важно: для банков, ритейла и регионов критичен охват и надёжность.
Влияние: рост доверия до чтения прайса и до звонка.

D. Услуги (13 направлений)

Что было: карусель карточек без сильной продающей логики и без глубины.
Что сделано:
- все 13 направлений с реальными фото;
- анимированная карусель (стрелки, drag, hover);
- логика «каждая услуга = отдельный лендинг»;
- готовые шаблоны страниц услуги (вывески, широкоформат) для масштабирования на остальные.

Список направлений: вывески, ПОСМ, придорожная реклама, мебель, воблеры, мобильные стенды, декор, порошковая покраска, комплексное оформление, рекламная оклейка, широкоформатная печать, сувениры и награды, выставочные стенды.

Зачем: помочь клиенту быстро найти «свою» услугу.
Почему важно: B2B приходит с конкретной задачей, а не «просто посмотреть».
Влияние: более качественные лиды + база для SEO по услугам.

E. Нам доверяют / Кампании

Что было: тёмный блок логотипов, визуально устаревший.
Что сделано: две плавные бегущие ленты цветных логотипов на белых карточках с мягкими тенями.
Зачем: социальное доказательство за 3 секунды.
Почему важно: логотипы знакомых брендов снижают риск выбора подрядчика.
Влияние: рост perceived value и готовности оставить контакты.

F. Кейсы

Что было: скорее галерея, чем доказательства результата.
Что сделано: блок «Результаты вместо сухого портфолио» + шаблон кейса:
проблема → подход → процесс → визуалы/до-после → CTA.
Зачем: продавать через факты и результат, а не через «красивые картинки».
Почему важно: корпоративный клиент покупает предсказуемость.
Влияние: выше конверсия из интереса в заявку.

G. Процесс

Что было: непрозрачный путь «как будет идти работа».
Что сделано: блок «Как мы ведём проект» с понятными этапами.
Зачем: снять страх срыва сроков и хаоса коммуникаций.
Почему важно: в производстве сроки = деньги клиента.
Влияние: меньше возражений до звонка менеджера.

H. Цифры (Numbers)

Что было: цифры есть, но слабо встроены в современную подачу.
Что сделано: акцент на 1500 проектов / 85 сотрудников / 15+ лет / 1500 м² с count-up анимацией.
Зачем: показать масштаб без длинного текста.
Почему важно: цифры читаются быстрее абзацев.
Влияние: усиление статуса «крупного производителя».

I. Команда

Что было: слабая «человечность» бренда.
Что сделано: живые портреты, роли, короткие trust-statements.
Зачем: показать, что за производством — специалисты.
Почему важно: доверие к людям снижает сопротивление цене.
Влияние: бренд становится ближе и надёжнее.

J. Преимущества (Why us)

Что было: тезисы есть, но тонут в общем шуме.
Что сделано: три ясных преимущества:
1) собственный цех;
2) индивидуальный подход технолога;
3) свой дизайн-отдел.
Зачем: закрыть возражения по цене, срокам и качеству.
Почему важно: это прямые конкурентные отличия.
Влияние: легче обосновать стоимость проекта клиенту.

K. Отзывы

Что было: однотипная/слабая подача.
Что сделано: блок «Слова клиентов» перед контактом.
Зачем: финальное усиление доверия перед формой.
Почему важно: социальное доказательство работает лучше обещаний.
Влияние: выше вероятность отправки заявки.

L. Promo-видео

Что было: отсутствует современный brand-moment.
Что сделано: 45–60 сек презентационное видео сайта (титры на русском, без озвучки) встроенным блоком.
Зачем: показать сайт и компанию как современный digital-продукт.
Почему важно: усиливает ощущение premium и технологичности.
Влияние: дольше время на сайте, сильнее запоминаемость бренда.

M. Контакты / CTA-форма

Что было: заявка не выделена как главный next step.
Что сделано: тёмный акцентный CTA-блок «Получить консультацию» + форма (имя, телефон, язык, сообщение) + телефоны и адрес.
Зачем: короткий путь к лиду.
Почему важно: каждый лишний шаг убивает заявку.
Влияние: рост числа обращений с сайта.

N. Footer

Что было: служебный низ страницы.
Что сделано: структура: меню, контакты, адрес, быстрые ссылки.
Зачем: ориентация и дожим с любого места.
Почему важно: часть пользователей сразу скроллит вниз.
Влияние: дополнительные касания к заявке и телефону.

O. Дизайн-система и motion (сквозной слой)

Что сделано:
- цвета: #ACD03A, светлый фон #F7F8F4, ink, muted, line;
- типографика Manrope, чёткая иерархия;
- кнопки, карточки, инпуты, радиусы, тени, spacing;
- motion: reveal, hover-lift, soft parallax, marquee, count-up;
- адаптив desktop / tablet / mobile.

Зачем: единый язык бренда и дешёвое развитие дальше.
Почему важно: без системы сайт через год снова «разваливается».
Влияние: выше perceived value и проще масштабировать услуги/кейсы.

6. Дизайн-система и motion — что получает команда

На выходе не «набор картинок», а рабочая система:

- UI tokens (цвет, тип, радиусы, тени, отступы)

- Компоненты: header, buttons, cards, forms, footer

- Правила анимаций (easing, durations, что можно/нельзя)

- Шаблоны: главная / услуга / кейс

- Логика контента под B2B

Это снижает стоимость следующих обновлений и ускоряет запуск новых страниц услуг.

7. Этапы работ и сроки

Фиксированный срок: 2 недели (при оперативных согласованиях и предоставлении доступов/контента).

| Дни | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| День 1–2 | Финализация структуры, UI kit, правки по брифу | Утверждённая система |
| День 3–5 | Главная: все блоки, контент, адаптив | Готовая главная |
| День 6–8 | Шаблоны услуги/кейса + motion + promo | Внутренние страницы |
| День 9–11 | Внедрение, интеграции формы/контактов | Рабочий сайт |
| День 12–14 | QA, правки, запуск | Сайт online |

8. Что входит в пакет

Состав работ соответствует рыночному пакету на 6 000 USD:

- Полный аудит и стратегия подачи

- Wireframes ключевых страниц

- UI Kit / design system

- Дизайн главной со всеми блоками (см. раздел 5)

- Шаблоны страниц: услуга + кейс

- Motion-спецификация

- Адаптивная вёрстка/внедрение концепции

- Интеграция существующего контента компании (услуги, филиалы, цифры, логотипы, фото)

- Promo-видео блок (презентация сайта на основе макетов и реальных изображений)

- Базовая SEO-структура (заголовки, семантика, мета)

- QA и запуск за 2 недели

Специальные условия для GIGANT MEDIA

| Параметр | Рынок / стандарт | Спецусловия |
| --- | --- | --- |
| Стоимость | 6 000 USD | 3 000 USD |
| Срок | 6–10 недель | 2 недели |
| Скидка | — | 50% от рыночной стоимости пакета |

9. Почему купить именно у нас

- Уже есть рабочая концепция и прототип под ваш бренд — вы покупаете не обещание, а продолжение готового направления.

- Сохраняем #ACD03A, но поднимаем визуальный уровень до premium industrial.

- Думаем как sales-инструмент, а не «просто красивый сайт»: структура, доверие, CTA, путь заявки.

- Даём систему, а не разовый макет: UI kit + шаблоны + motion.

- Опираемся на ваш реальный бизнес: 13 услуг, филиалы, цифры, клиенты, производство.

- Прозрачные этапы и сроки — контроль на каждом шаге.

- Рыночная ценность пакета — 6 000 USD (рынок UZ 5–6k), а для вас действуют спецусловия 3 000 USD / 2 недели за счёт уже готовой концепции.

10. Сравнение с рынком Узбекистана

| Вариант | Ориентир | Что обычно получают | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Дешёвый подряд | $1 000–2 500 | Шаблон, слабая структура, без системы | Через год сайт снова устарел |
| Средний рынок UZ | $5 000–6 000 | Нормальный корпоративный сайт | Качество сильно зависит от подрядчика |
| Рыночная стоимость нашего пакета | $6 000 | Полный редизайн + система + motion + шаблоны + внедрение | Соответствует рынку 5–6k |
| Спецусловия для вас | $3 000 | Тот же объём пакета, срок 2 недели | Выгодно: −50% за готовую концепцию |

Почему не «сделаем дешевле»

Дешевле почти всегда означает: меньше стратегии, слабее типографика и сетка, нет шаблонов, нет motion-системы, слабые кейсы, «красиво на desktop / плохо на mobile».
Для производственной B2B-компании это прямой удар по доверию и цене контракта.

Простая логика окупаемости

Один–два средних B2B-заказа с сайта окупают вложение в редизайн.
Сильный сайт ускоряет решение клиента, усиливает позицию на тендерах и повышает конверсию входящего трафика.

11. Ожидаемый эффект

Реалистичные эффекты после запуска (без нереальных обещаний «+300%»):

- быстрее понимание «кто вы и что делаете»;

- выше доверие за счёт кейсов, логотипов, цифр и команды;

- понятнее выбор услуги;

- короче путь к заявке;

- сильнее бренд-восприятие (premium production, не «сайт 2018»);

- база для масштабирования страниц услуг и SEO.

Рекомендуемые метрики через 30–60 дней после запуска:
заявки с сайта, клики в CTA, глубина просмотра, мобильный bounce, время до первого действия.

12. Следующий шаг

- Созвон 30–40 минут: приоритеты, сроки, доступы, контент.

- Утверждение КП и старт Phase 0–1.

- Фиксация roadmap и точек согласования.

Готовы стартовать сразу: концепция, структура блоков и визуальное направление уже подготовлены.

13. Приложение: deliverables

Страницы - Главная (все блоки) - Шаблон услуги - Шаблон кейса - Контактный/CTA-сценарий

Артефакты - Design system / UI kit
- Motion rules
- Адаптивные макеты/реализация
- Promo-видео для сайта
- Контент-структура блоков

Бренд-константы - Акцент: #ACD03A
- Светлая premium-система
- B2B tone of voice: конкретно, уверенно, без воды

Стоимость

Рыночная стоимость пакета: 6 000 USD

Спецусловия для GIGANT MEDIA: 3 000 USD

Срок: 2 недели

Полный редизайн сайта под ключ в рамках описанного пакета — со скидкой 50% за уже подготовленную концепцию.

Одностраничная версия для мессенджера

GIGANT MEDIA — сильное производство, но текущий сайт это не отражает: тёмный, устаревший, слабо продаёт.

Мы предлагаем полный редизайн: светлый premium B2B, сильный hero, 13 услуг, кейсы как результаты, блок «О компании» с филиалами по Узбекистану, клиенты (цветные логотипы), процесс, цифры, команда, отзывы, promo-видео и ясную форму заявки.

Сохраняем ваш зелёный #ACD03A, меняем всё остальное: визуал, структуру, UX, motion, шаблоны услуг/кейсов.

Рынок Узбекистана на такой уровень — около $5–6k (наш пакет = $6 000).
Спецусловия для вас: $3 000 и срок 2 недели — потому что концепция уже готова.

Окупаемость: 1–2 средних B2B-заказа.
Следующий шаг — короткий созвон и старт.